Управление информационно-технологическими проектами Домашнее задание №4

ФИО: Ким Кирилл Сергеевич

Группа: ИМБО-02-22

Вариант: Чахнин

РЕЕСТР РИСКОВ

| № | Описание риска | Потенциальное воздействие | Вероятность возникновения | Влияние на проект | Уровень риска | Стратегия решения. Варианты решения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Нехватка времени у сотрудников кофеен для участия в проекте | Задержки в согласовании требований, неполное понимание потребностей бизнеса | 0,7 | 0,9 | 0,63 | Снижение риска - Закрепить в графике обязательные встречи 2 раза в неделю по 1 часу - Назначить ответственных из каждого отдела за сбор информации - Использовать онлайн-опросы для быстрого сбора мнений - Внедрить систему поощрений за активное участие |
| 2 | Проблемы с интеграцией со старыми кассовыми системами iiko и R-Keeper | Система не будет принимать заказы, ошибки в синхронизации данных | 0,6 | 0,9 | 0,54 | Снижение риска - Протестировать API всех POS-систем до начала разработки - Разработать промежуточный слой для совместимости - Подготовить запасной вариант с ручным вводом данных - Нанять консультанта со знанием этих систем |
| 3 | Клиенты не будут активно использовать мобильное приложение | Не достигнем цели по онлайн-заказам, низкая окупаемость | 0,5 | 1,0 | 0,50 | Снижение риска - Внедрить бонусную систему только для пользователей приложения - Сделать упрощенную регистрацию через социальные сети - Регулярно проводить акции только в приложении - Упростить процесс заказа до 3 кликов |
| 4 | Сопротивление персонала новым технологиям | Ошибки в работе, саботаж внедрения, жалобы клиентов | 0,6 | 0,8 | 0,48 | Снижение риска - Провести обучение в рабочее время с оплатой - Назначить "цифровых лидеров" в каждом филиале - Внедрить геймификацию обучения - Поэтапное внедрение с поддержкой наставников |
| 5 | Превышение сроков разработки | Срыв запуска, дополнительные затраты, недовольство заказчика | 0,5 | 0,9 | 0,45 | Снижение риска - Заложить резерв времени 20% в график - Использовать agile-подход с короткими итерациями - Приоритизировать функции по важности - Еженедельный контроль прогресса |
| 6 | Нарушение законодательства о персональных данных | Штрафы, приостановка проекта, репутационные потери | 0,3 | 1,0 | 0,30 | Уклонение от риска - Консультация с юристом перед началом разработки - Внедрение шифрования данных - Регулярный аудит безопасности - Ограничение доступа к персональным данным |
| 7 | Уход ключевых разработчиков | Заморозка разработки, поиск замены, рост затрат | 0,4 | 0,7 | 0,28 | Снижение риска - Кросс-обучение в команде - Подробная техническая документация - Система мотивации для ключевых специалистов - Создание кадрового резерва |
| 8 | Превышение бюджета | Нехватка средств, конфликт с заказчиком, остановка проекта | 0,4 | 0,7 | 0,28 | Снижение риска - Резервный фонд 15% от бюджета - Еженедельный мониторинг расходов - Приоритизация затрат - Гибкое управление scope |
| 9 | Проблемы с интернетом в кофейнях | Сбои в работе системы, потеря заказов в пиковые часы | 0,3 | 0,8 | 0,24 | Передача риска - Аудит интернет-каналов до внедрения - Офлайн-режим для критичных операций - Резервные 4G-модемы - Кэширование данных на устройствах |
| 10 | Низкая производительность приложения | Плохие отзывы, удаление приложения, потеря клиентов | 0,2 | 0,9 | 0,18 | Передача риска - Тестирование на слабых устройствах - Оптимизация кода и изображений - Использование кэширования - Мониторинг производительности |
| 11 | Неполное тестирование функционала | Критические ошибки после запуска, срочные исправления | 0,5 | 0,8 | 0,40 | Снижение риска - Автоматизация тестирования - Привлечение beta-тестеров - Поэтапный rollout - План экстренного исправления ошибок |
| 12 | Неудобный интерфейс для клиентов | Низкая конверсия, сложность использования | 0,6 | 0,6 | 0,36 | Снижение риска - User testing с реальными клиентами - A/B тестирование интерфейсов - Упрощение навигации - Анализ поведения пользователей |
| 13 | Сбои в платежной системе | Потеря продаж, недовольные клиенты | 0,4 | 0,8 | 0,32 | Снижение риска - Надежный платежный шлюз - Резервный провайдер - Тестирование платежей перед запуском - Быстрая поддержка при проблемах |
| 14 | Несовместимость с разными устройствами и ОС | Ограничение аудитории, негативные отзывы | 0,3 | 0,8 | 0,24 | Снижение риска - Тестирование на популярных устройствах - Поддержка старых версий ОС - Адаптивный дизайн - Четкие системные требования |
| 15 | Сложности с публикацией в app stores | Задержка запуска, дополнительные правки | 0,5 | 0,6 | 0,30 | Снижение риска - Изучение требований заранее - Ресерч похожих приложений - Подготовка всей документации - Резервное время на доработки |
| 16 | Нехватка важных функций для бизнеса | Низкая полезность системы, дополнительные доработки | 0,3 | 0,8 | 0,24 | Снижение риска - Детальный сбор требований - Прототипирование и валидация - Гибкая архитектура для изменений - Регулярная обратная связь |
| 17 | Высокая нагрузка в пиковое время | Зависание системы, потеря заказов | 0,3 | 0,8 | 0,24 | Снижение риска - Нагрузочное тестирование - Автоматическое масштабирование - Оптимизация базы данных - Мониторинг нагрузки |
| 18 | Некачественное обучение сотрудников | Ошибки в работе, низкая эффективность системы | 0,4 | 0,6 | 0,24 | Снижение риска - Пошаговые инструкции - Видеоуроки - Практические занятия - Тестирование знаний |
| 19 | Потеря данных при миграции | Утрата истории, неполная аналитика | 0,4 | 0,6 | 0,24 | Снижение риска - Резервное копирование - Поэтапная миграция - Верификация данных - План отката |
| 20 | Неправильные бизнес-процессы в системе | Неудобство работы, снижение эффективности | 0,3 | 0,7 | 0,21 | Снижение риска - Анализ текущих процессов - Совместное проектирование - Тестовое внедрение - Гибкая настройка |
| 21 | Задержки поставки оборудования | Срыв графика внедрения | 0,3 | 0,7 | 0,21 | Снижение риска - Ранний заказ - Несколько поставщиков - Аренда оборудования - Поэтапное оснащение |
| 22 | Неэффективная техподдержка | Долгое решение проблем, недовольство пользователей | 0,4 | 0,5 | 0,20 | Передача риска - Обучение поддержки - База знаний - Система тикетов - SLA по времени реакции |
| 23 | Изменение законодательства | Необходимость доработок, дополнительные затраты | 0,3 | 0,6 | 0,18 | Снижение риска - Мониторинг изменений - Гибкая архитектура - Юридический консалтинг - Бюджет на доработки |
| 24 | Конкуренция на рынке | Потеря клиентов, снижение доходов | 0,3 | 0,6 | 0,18 | Снижение риска - Анализ конкурентов - Уникальные функции - Постоянное улучшение - Маркетинговые акции |
| 25 | Недостаток аналитики в системе | Сложность принятия решений, неполная картина | 0,4 | 0,4 | 0,16 | Снижение риска - Детальное проектирование отчетов - Готовые дашборды - Гибкая аналитика - Обучение работе с отчетами |
| 26 | Проблемы с безопасностью | Утечка данных, взлом системы | 0,2 | 0,7 | 0,14 | Уклонение от риска - Регулярные аудиты - Защита от атак - Шифрование данных - Резервное копирование |
| 27 | Неучтенные особенности кофеен | Система не подходит для всех точек | 0,3 | 0,4 | 0,12 | Снижение риска - Изучение всех филиалов - Гибкие настройки - Учет региональных особенностей - Кастомизация под нужды |
| 28 | Сложность обновлений системы | Задержки в получении нового функционала | 0,2 | 0,5 | 0,10 | Снижение риска - Автоматические обновления - Простое развертывание - Обратная совместимость - Тестирование обновлений |
| 29 | Недостаточная маркетинговая поддержка | Низкая осведомленность клиентов о приложении | 0,3 | 0,3 | 0,09 | Принятие риска - План продвижения - Рекламные кампании - Партнерские программы - Стимулы для установки |
| 30 | Изменение требований в процессе разработки | Переделки, рост затрат, срыв сроков | 0,2 | 0,4 | 0,08 | Принятие риска - Четкое ТЗ - Процесс управления изменениями - Приоритизация новых требований - Согласование последствий изменений |